План: таблица Excel → много видео
с общими настройками промптов

video-pipeline · 28.05.2026

Документ описывает логику массового производства видео: вместо одной темы загружается таблица, где каждая строка — отдельное видео. Пайплайн сохраняет настройки промптов, но для каждого видео начинает работу заново в отдельной папке.

# 1. Цель

Настроить пайплайн один раз (промпты, стили, генераторы, canvas). Загрузить Excel, где каждая строка = отдельное видео. Для каждой строки система:

берёт тему и поля из строки;

сохраняет выбранные промпты и переменные;

сбрасывает прогресс пайплайна (как «новое видео с нуля»);

создаёт отдельную папку data/videos/<slug>/.

# 2. Что уже есть в коде (~70%)

В Studio уже реализована «Массовая генерация» (excel_feed + mass-lanes/start):

| Уже работает | Чего не хватает |
| --- | --- |
| Загрузка topics.xlsx на canvas | В мастере «Новый проект» только поле «тема» |
| Каждая строка → отдельный Project + папка | Из Excel на web берётся только название (кол. B) |
| Копируются prompt_overrides, gpt_text_overrides | meta.prompt_styles не подключены к бэкенду |
| Очередь: одно видео за раз | Нет явного UI «что сохраняется / что сбрасывается» |
| Telegram-батч с полной карточкой строки | Web и Telegram — два разных механизма |

Вывод: не писать с нуля, а доработать mass-lanes и добавить понятный вход через таблицу.

# 3. Три слоя данных

## 3.1. Сохраняется навсегда (шаблон / родительский проект)

Выбранные варианты промптов (prompt_overrides, prompt_slot_variants)

Переменные промптов (vars, blocks, style_profile в prompt_overrides)

GPT-тексты нод (gpt_text_overrides)

Настройки: генераторы, aspect, relax, hero_count, enrich_slots

Canvas: disabled_nodes, custom_prompts

Сам файл таблицы и привязки excel → plan

## 3.2. Сбрасывается на каждое новое видео

Статус пайплайна → new

Кадры (Frames), артефакты (Artifacts), HITL-запросы

Пустой project.xlsx только для этого видео

Пустые подпапки: characters/, scenes/, videos/, audio/, final/

## 3.3. Берётся из строки Excel

Колонка B — название / тема

Колонки C–J — карточка (стиль, хук, факт…) → meta.topic_card и промпт плана

Колонка K — hero_mode для этой строки (если задан)

# 4. Пользовательский сценарий (UX)

## Шаг 1 — Создать «фабрику» (шаблон)

Новый проект → режим «Из таблицы» (вместо одной темы).

Загрузить topics.xlsx или создать пустой шаблон.

Настроить canvas и промпты на родительском проекте.

## Шаг 2 — Настроить промпты один раз

В каждой ноде выбрать файлы промптов, стили, переменные.

Настройки живут на родителе и копируются в каждое дочернее видео при старте очереди.

## Шаг 3 — Запустить очередь

Кнопка «Запустить N видео из таблицы».

Для каждой строки: дочерний проект + папка, копия настроек промптов, чистый pipeline, старт «План».

## Шаг 4 — Мониторинг

Родитель: таблица со статусами строк (slug, статус, прогресс).

Дочерние проекты в сайдбаре (фильтр «из очереди X»).

Очередь последовательная — одно видео в работе (как сейчас).

# 5. Формат таблицы

Используется topics.xlsx (лист «Темы»), как в Telegram-батче. Не project.xlsx (там колонки = кадры одного ролика).

| Колонка | Смысл | Обязательно |
| --- | --- | --- |
| B | Название ролика | Да |
| C–J | Карточка (стиль, хук, факт, интеграция продукта…) | Нет |
| K | hero_mode (hero / no_hero / auto) | Нет |
| L–O | slug, статус, прогресс, дата обновления | Пишет система |

# 6. Технический план по этапам

## Этап A — Бэкенд: полная строка Excel → видео

Файлы: app/web/routers/project_ops.py, app/storage/batch_sheet.py

При mass-lanes/start передавать cards[] (не только topics: string[]).

В дочерний проект писать meta.topic_card из строки.

Подключить topic_card в промпт плана (как в TG batches.py).

После завершения видео обновлять строку в Excel родителя (статус, slug).

## Этап B — Что копируем / не копируем

Новый модуль app/services/mass_lane_clone.py с явным whitelist/blacklist.

COPY: prompt_overrides, gpt_text_overrides, generators, hero_*, meta.prompt_*

STRIP: mass_queue_*, mass_excel_*, excel_lane_bindings, frames, artifacts

FROM_ROW: topic, topic_card, hero_mode (override)

## Этап C — Промпт-стили реально работают

Файлы: app/services/prompt_composer.py, web/node-studio.tsx

Объединить meta.prompt_styles → prompt_overrides при сохранении.

Иначе «стили промптов сохраняются» только в UI, но не в генерации.

## Этап D — UI

Мастер: переключатель «Одна тема» / «Таблица видео».

Excel feed: показ всех колонок карточки.

Панель очереди на родителе: N строк, статус, старт/пауза.

Подсказка: «Настройки промптов → применятся ко всем строкам».

## Этап E — Опционально: постоянные ассеты

Если нужен один продукт/герой во всех видео (как permanent_product в TG).

Поле в родителе: прикрепить референс.

При fork копировать только этот артефакт.

## Этап F — Тесты

tests/test_mass_lanes_excel.py — карточки, topic_card, clone whitelist.

Тест: fork не копируet frames/artifacts родителя.

# 7. Варианты архитектуры

| Вариант | Суть | Плюсы | Минусы | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Доработать mass-lanes | Родитель-шаблон + N детей | Мало риска, уже работает | Много проектов в sidebar | Да, v1 |
| B. Один проект + смена строки | current_row, reset | Проще в списке | Сложный reset | Нет |
| C. Объединить с TG BatchProject | Одна модель БД | Один код | Большой рефакторинг | Позже, v2 |

# 8. Что не делаем в первой версии

Разные subgraph canvas на каждую строку.

Параллельная генерация нескольких видео сразу.

Импорт project.xlsx как списка видео.

# 9. Вопросы для уточнения перед реализацией

«Сохранять переменные или результаты генерации» — два режима:

| Режим | Смысл | Пример |
| --- | --- | --- |
| A — только настройки | Копируем промпты/vars, не картинки/видео | 30 роликов, разные темы, один стиль промптов |
| B — + общие ассеты | Плюс один продукт/герой/референс | Все ролики с одним продуктом в кадре |

Режим A заложен в v1; режим B — опционально на этапе E.

Таблица — всегда topics.xlsx (строка = видео) или любой xlsx?

# 10. Ключевые файлы кодовой базы

| Область | Путь |
| --- | --- |
| Модели БД | app/models.py |
| Mass lanes API | app/web/routers/project_ops.py |
| TG batch | app/services/batches.py |
| Парсинг topics.xlsx | app/storage/batch_sheet.py |
| Очередь | app/orchestrator/auto_advance.py |
| Промпты | app/services/prompt_composer.py, prompt_library.py |
| Canvas / Excel feed | web/src/components/canvas/flow-canvas.tsx, excel-feed-panel.tsx |
| Мастер проекта | web/src/components/sidebar/new-project-wizard.tsx |
| Документация mass | docs/MASS_CREATION.md |

Статус: план / согласование · реализация не начата